课程作业 · 产品设计落地文档

校园书籍循环平台

从设计概念到可运行产品：落地执行方案

设计概念方案回答“做什么、长什么样”；这份文档回答“谁来做、数据放哪、第一版做到什么程度算完成”。

| 配套交付物 | 可点击交互原型 v0.1（HTML，单文件） |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 · 2026 年 10 月 |
| 适用阶段 | 课程作业提交 / 原型评审 / 小组排期 |
| 一句话结论 | 用“小程序 + 云开发”，4 周做出可内测版本，不需要服务器与后端团队 |

阅读顺序建议：先看第二节（原型怎么演示），再看第三、四节（路径与技术选型），最后看第六节（谁在第几周做什么）。

01  这份方案要解决什么

设计概念方案已经把产品讲清楚了：面向单所高校学生的二手书循环小程序，五个页面，找书、卖书、校园面交三条主链路，并以书籍流转档案与循环积分作为品牌特色。Concept 层面的问题基本收口，剩下的全部是执行问题。

执行问题只有三类：

· 可演示 把界面变成别人能点、能看见反馈的东西（否则评审只能看静态图）；

· 可运行 把“示例数据”换成“真数据”，把点击变成有状态的流程；

· 可交付 控制范围，让四个人四周做得完，而不是无限期地“再改一版”。

这份文档不重复设计方案的内容，只做三件事：说明这次交付了什么、给出从原型到产品的路径与选型、把接下来四周拆成可验收的任务。

本方案的核心判断 第一版不做支付、不做跨校、不做物流。校园面交是这套产品的天然优势（零履约成本、零纠纷链路），也是审核风险最低的形态。先把“找得到书、约得到人、书确实流转了”跑通，比先接支付重要得多。

02  交付物一：可点击交互原型

2.1  文件与打开方式

交付文件：校园书籍循环平台_交互原型.html（单文件，无外部依赖）。

· 电脑演示：双击即可用 Chrome / Edge 打开，电脑上显示为一台手机的外框，右侧有演示动线提示；

· 手机演示：把文件发到手机，用浏览器打开后自动铺满全屏，可直接手指操作；

· 跳转演示：页面支持深链，例如 #page=detail&id=b3 可以直接打开某本书的详情页，答辩时不必一路点过去。

2.2  五个页面与两条主链路

页面与设计概念方案 04 节完全对应，底部导航固定为“首页、找书、发布、我的”，详情页以二级页面进入。

| 页面 | 对应设计文档 | 本版已实现的内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 04 页面说明 | 问候区、搜索入口、循环主题横幅（含流转数据）、找书/卖书/教材专区三个入口、积分条、最近上架四本书 |
| 找书 | 04 + 03 P0 | 关键词搜索（书名/作者/课程）、分类切换、价格排序、结果计数、空状态、12 本示例书籍 |
| 发布 | 04 + 03 P0 | 拍照/扫码入口占位、书名、课程/专业、成色、原价与售价、交易方式、补充说明、表单校验、发布成功页 |
| 我的 | 04 + 03 P1 | 用户信息与统计、循环积分与进度、三枚徽章、我发布的/我买到的/流转档案三个页签 |
| 书籍详情 | 03 P0/P1 | 封面与价格、卖家信息与信用、建议面交点、书籍流转档案时间线、卖家说明、联系与完成面交 |

两条主链路都已闭环：

浏览链路：首页 → 找书 → 筛选 → 详情 → 模拟联系卖家（选地点与时间）→ 已约定状态 → 确认完成面交 → 流转次数 +1、积分 +20。

发布链路：发布 → 填写表单 → 发布成功 → 新书进入找书列表 → 我的·我发布的可见（待审核状态）。

2.3  演示脚本（3 分钟，答辩照着走）

| 时间 | 操作 | 要讲的一句话 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:25 | 停在首页，不点击 | 这是本校学生的书桌：上面是循环计划，下面就是最近上架的教材。 |
| 0:25–0:50 | 点“教材专区” → 找书页 → 点课程筛选 | 教材是按课程找的，不是按书名找的——这是校园场景和闲鱼最大的区别。 |
| 0:50–1:30 | 进《数据结构》详情 → 看流转档案 | 这本书已经流转 4 次，读过它的 5 位同学都在档案里，这是我们的品牌资产。 |
| 1:30–2:05 | 模拟联系卖家 → 选地点时间 → 完成面交 | 面交全程不涉及支付，约好时间地点，确认后流转次数 +1、积分 +20。 |
| 2:05–2:45 | 发布页填一本 → 发布成功 → 我的 | 发布 30 秒，发布后立刻能在列表里被同学搜到。 |
| 2:45–3:00 | 停在“我的·流转档案” | 每一本书都有履历，这是我们和普通二手平台的分水岭。 |

2.4  原型的边界（与设计文档 07 节一致）

原型明确标注“演示版 · 全部为示例数据”，并且：不接微信登录、不接支付、不做真实身份认证、拍照识书与扫码仅展示入口、积分与徽章只演示机制。所有涉及交易的按钮，文案都写成“模拟联系卖家”，不暗示已发生真实交易。这条边界在答辩时是加分项，不是缺点——它说明团队知道第一版该控制在哪里。

03  从原型到产品：三条路径怎么选

“落地”不是只有一个终点。技术上从今天的位置往前走，有三条路，成本和风险差一个数量级，先选路，再排期。

| 路径 | 做法 | 周期 | 成本 | 能验证什么 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 交互原型 | 本次交付的 HTML 原型，用真机或投影演示 | 已完成 | 0 | 概念是否讲得通、流程是否顺 | 无法证明“能跑起来”，数据是假的 |
| B 小程序 Demo | 微信小程序 + 云开发，真机可注册、可发布、可约面交 | 3–4 周 | 0–200 元 | 真实数据下的完整闭环，可小范围内测 | 类目审核、云函数权限、图片上传 |
| C 正式运营 | 审核上架、真实用户、纠纷处理、推广 | 2–3 个月 | 资质 + 运营人力 | 真实留存与口碑 | 交易纠纷、盗版书、学校授权、运营断档 |

建议：走 B，把 C 写成愿景而不是承诺 课程作业与早期项目最容易犯的错，是在文档里承诺“上线运营”。B 路径的产出是“一个自己能跑通的真机 Demo”，这个目标可验收、可展示，也不依赖任何外部审批。C 路径涉及的小程序类目、学校授权、纠纷处理，在答辩里作为“下一步的边界条件”讲清楚即可。

04  技术选型：为什么是“小程序 + 云开发”

4.1  选型结论

| 层 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 | 微信小程序原生（WXML / WXSS / JS） | 用户就在微信里，扫码即用；原生没有构建链，4 人小组学得会、改得动 |
| 后端 | 微信云开发（云函数 + 云数据库 + 云存储） | 不需要买服务器、不备案、不用配 HTTPS；免费额度对一所学校的量级完全够用 |
| 图片 | 云存储 + CDN | 上传一张封面图一行代码，避免自建对象存储 |
| 识别 | wx.scanCode 取 ISBN + 第三方图书接口 | 先做“扫到 ISBN 带出书名作者”，OCR 封面识别放 P2 |
| 支付 | 不做 | 当面交易，零支付合规成本；这是本产品最聪明的一处取舍 |
| 管理端 | 云开发控制台直接改数据 + 一个简易审核页 | 第一版不需要后台系统 |

4.2  页面与代码结构（对应原型的五个页面）

| 目录 / 文件 | 对应页面 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| pages/index | 首页 | 横幅、入口、推荐列表（读 books 集合，按创建时间倒序取 8 条） |
| pages/find | 找书 | 搜索、分类、排序（分页 20 条/次，上拉加载） |
| pages/detail | 详情 | 书籍信息、卖家信息、流转档案、联系按钮 |
| pages/publish | 发布 | 表单、图片上传、校验、写入 books |
| pages/mine | 我的 | 我发布的 / 我买到的 / 流转档案 / 积分 |
| pages/order | 面交确认（新增） | 约定时间地点、状态流转、双方确认完成 |
| cloudfunctions/ | —— | confirmDeal（完成面交 + 记积分）、getBooks（复杂查询）、secCheck（内容审核） |

4.3  为什么不选“前后端分离 + 自建服务”

这套产品在校内规模下（几千本书、几百用户）根本没有并发压力，自建服务的收益是零，成本是：买服务器、配域名、备案、写鉴权、写部署脚本。对 4 周周期的课程项目，这些工作会吃掉一半时间，却不会让演示更好看。小程序云开发的免费额度（数据库与存储都是 GB 级、云函数按资源用量计费）足够支撑内测与答辩，内测阶段几乎不产生费用。

05  数据模型：六张表就够

落地的第一道坎是“数据怎么存”。按原型里出现的所有信息倒推，只需要六个集合（云数据库中的表）。

| 集合 | 关键字段 | 说明 / 索引建议 |
| --- | --- | --- |
| users | openid, nick, college, major, grade, credit, points, createdAt | openid 唯一索引；不存学号、不存手机号 |
| books | ownerId, title, author, isbn, course, cat, price, origPrice, cond, note, images[], spot, status, circ, createdAt | status+cat、course、ownerId 建索引；status：在售/已预订/已售出/下架 |
| orders | bookId, buyerId, sellerId, time, spot, status, createdAt | buyerId、sellerId、status 建索引；status：约定/完成/取消 |
| messages | orderId, fromId, toId, text, createdAt | 按 orderId 查询；只允许订单双方读写 |
| ledger | userId, type, delta, balance, refId, createdAt | 积分流水，只增不改；用于对账与防刷核查 |
| passports | bookId, holderId, from, to, orderId | 一本书多条记录，按时间序列出即“流转档案” |

两个容易漏的设计：

· 流转次数 books.circ 是冗余字段。每次完成面交把它 +1，比每次去 passports 里 count 更省事，但要在云函数里用事务同时写 books、passports、orders、ledger 四处，避免数据打架。

· 积分流水 ledger 只增不改。积分出问题时，靠流水能查到是哪一单、哪个人、什么时间加的，这是后期防刷的唯一证据。

06  四周实施计划

按课程节奏（每周可投入 6–8 小时/人）排。每一周都有可验收的产出，避免“第五周才发现做不完”。

| 周次 | 目标 | 具体任务 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 骨架 + 视觉规范 | 开通云开发环境；建 5 个页面空壳与 tabBar；确定色板、字号、圆角、间距；把原型导入 30 条真数据 | 可点但无数据的真机 Demo | 真机打开五个页面能互相跳转，配色与原型一致 |
| 第 2 周 | 找书闭环 | books 集合与查询；搜索、分类、排序；详情页（含卖家信息）；图片上传链路 | 能看、能搜的列表 | 输入课程名能搜到书；点进详情信息完整；封面图能上传和显示 |
| 第 3 周 | 发布 + 面交 | 发布表单与校验；订单创建；约定时间地点；状态流转；我的页面三个页签 | 完整两条主链路 | 能从发布一路走到“待面交”，再走到“已完成” |
| 第 4 周 | 特色功能 + 收尾 | 流转档案时间线；积分与徽章；内容安全校验；10 人真机测试；录屏 + 答辩稿 | 可内测版本 + 演示材料 | 外校同学不看说明也能自己完成一次发布与一次面交 |

如果是 8 周（学期项目）的节奏，把上表按“一周拆两个半天”铺开即可，多出来的时间做三件事：扫码带出书名、专业/课程筛选、以及一次 20 人规模的封闭测试。

排期上唯一不能妥协的一条 第 1 周结束时必须有真机可点的东西——哪怕全是假数据。空白项目拖到第 3 周才“开始联调”，是这类小组作业最常见的失败方式。

07  团队分工（3–5 人）

| 角色 | 负责 | 关键产出 | 投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 / 文档 | 需求收敛、原型维护、答辩稿、进度 | 本方案、演示脚本、答辩 PPT 文案 | 全程，每周 4–6 h |
| 前端（1–2 人） | 五个页面、组件、交互、真机适配 | 页面代码、组件库（卡片/标签/空状态） | 第 1–4 周，每周 6–8 h |
| 云 / 数据（1 人） | 集合设计、云函数、权限、数据导入 | 6 个集合、confirmDeal 云函数、权限规则 | 第 1–3 周，每周 6 h |
| 设计（1 人，可兼） | 视觉规范、图标、封面兜底图、录屏剪辑 | 设计规范页、图标包、演示视频 | 第 1 周集中，后期零散 |
| 测试 / 演示（可兼） | 真机测试清单、找同学试用、记录卡点 | 测试问题表、10 人反馈汇总 | 第 3–4 周 |

三人组的最小配置是：前端 + 云开发 + 产品（兼设计与测试）。此时把“设计”降到只用一套现成规范（本原型的配色与字号可直接抄），把“测试”压缩成答辩前一天的 5 人走查。

08  功能落地清单：P0 做什么，P1 做到什么程度

设计文档已经给了优先级，这里补上“用什么方式实现、难点在哪、第一版做到什么程度就停”。

| 功能 | 优先级 | 实现方式 | 难点 | 第一版停在哪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 找书 / 搜索 | P0 | books 集合 + 关键词 like 查询 + 分类字段 | 中文分词、结果排序 | 书名/课程/作者三个字段模糊匹配即可，不做分词 |
| 发布 | P0 | 表单 + 云存储上传 + 写库 | 图片压缩、失败重试 | 最多 3 张图，客户端压缩到 300KB 内 |
| 校园面交 | P0 | orders 集合 + 状态机（约定→完成/取消） | 双方确认、超时处理 | 只做“发起约定 + 单方确认完成”，不做超时自动取消 |
| 教材专区 | P1 | 课程字段 + 预置课程清单（本校前 30 门课） | 课程库从哪来 | 手工维护 30 门课的清单，够演示即可 |
| 流转档案 | P1 | passports 集合，按 bookId 取时间线 | 历史数据从哪来 | 从 0 开始记录；示例书用导入脚本造 3–4 条 |
| 循环积分 | P1 | ledger 流水 + 云函数事务 | 防刷、并发 | 三种行为（发布/面交/被确认）三类分值，规则写死 |
| 智能识书 | P2 | wx.scanCode 取 ISBN → 图书接口查询 | 接口收费、ISBN 缺失 | 只做扫码带出书名，不做封面 OCR |

09  规则设计：落地才会暴露的问题

原型里点一下就有积分，真做的时候每个数字都要有规则。以下几组规则建议在第 3 周前定稿，否则开发到一半会反复改。

9.1  发布与价格

· 防重复上架 同一本书不允许同时在售两次（按 ownerId + isbn + title 去重，重复时提示“你已发布过这本书”）。

· 价格区间 售价必须在 0.5–原价的 90% 之间；原价缺失时上限 200 元。低于 0.5 元的挂单直接拦，避免“凑积分”。

· 成色枚举 成色固定四档（全新 / 九成新 / 八成新 / 有笔记），前端单选，后端做枚举校验。

9.2  面交

· 地点白名单 地点从白名单里选（图书馆西门、一食堂门口、三教大厅等 8–10 个点），不允许自由填写，避免约在宿舍楼内。

· 时间粒度 只提供 4 个时间段（今天 17:30 / 19:00、明天 12:20 / 18:00），比“自由填写时间”更容易约成。

· 状态机 order 状态只允许 约定 → 完成 / 取消；完成需要买卖双方任一确认 + 另一方的 24 小时确认期，期满默认成功。

9.3  积分与徽章（含防刷）

| 行为 | 分值 | 上限 / 条件 |
| --- | --- | --- |
| 发布一本通过审核的书 | +5 | 每人每周最多计 3 次 |
| 完成一次面交 | +20 | 同一买卖双方 7 天内只计 1 次 |
| 被买家确认收到 | +10 | 与上一行合并计算，不重复累加 |
| 徽章：初读者 / 传递者 / 共读伙伴 | 100 / 200 / 500 分 | 只升不降，作为展示而非权益 |

防刷的三条底线：积分变动必须走云函数（客户端不算分）、每笔变动写 ledger（可追溯）、同一对用户的高频互评做冷却（7 天）。这三条在答辩时讲出来，比多做一个动画更能体现工程意识。

10  风险与合规

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 小程序类目审核 | 可能无法以“二手交易”类目上线 | 第一版定位为“校园书籍信息与预约工具”，不做支付；答辩阶段不承诺上线时间 |
| 盗版 / 违禁书 | 平台责任 | 接入内容安全接口（msgSecCheck）审核标题与图片；提供举报与下架 |
| 爽约与纠纷 | 体验崩坏 | 不承诺交易结果；信用分与超时记录；面交点公开、可追溯 |
| 隐私 | 收集学号/手机号会带来合规负担 | 不收集学号、不展示手机号；联系走站内消息 |
| 积分被刷 | 机制失真 | 双确认 + 频次冷却 + 流水留痕（见 9.3） |
| 演示翻车 | 答辩失分 | 本地 HTML 原型离线可跑，不依赖网络与后端；准备录屏兜底 |
| 进度断档 | 交付不了 | 第 1 周必须真机可点；每周固定一次 30 分钟同步 |

11  成本与资源

| 项目 | 用量估算 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 云开发（数据库/存储/云函数） | 几千本书、几百用户，远低于免费额度 | 0 元 |
| 图书 ISBN 查询接口 | 内测阶段约 500 次/月 | 0–100 元/月 |
| 图标与字体 | 开源图标 + 免费商用字体（思源黑体等） | 0 元 |
| 设计与素材 | 自绘封面兜底图、免费图库 | 0 元 |
| 合计 | 内测首月 | 0–100 元 |

这也是选 B 路径的实际理由：整个内测阶段几乎没有现金成本，成本全在人力和时间上。

12  验收清单与答辩要点

12.1  内测前必须打勾的十条

□  五个页面在真机上都能打开，底部导航不遮挡内容；

□  搜索输入课程名能搜到对应教材；

□  发布一本书，30 秒内完成，并在找书列表中出现；

□  详情页能看到卖家信息、建议面交点和流转次数；

□  能发起一次面交约定，状态从“约定”变成“完成”；

□  完成后书籍流转次数 +1，且在我的·流转档案中可见；

□  积分增加，且流水记录可查；

□  空状态（搜不到书、没发布过书）有明确文案；

□  断网 / 上传失败有提示，不白屏；

□  外人（没看过文档）能在不提示的情况下走完一次完整流程。

12.2  三个必答题

Q  和闲鱼相比，你们的差异是什么？

A  闲鱼解决“全城二手”，我们解决“同一门课的书”。差别在于：按课程找书、同校面交零物流、以及每本书的流转档案——卖家不是陌生人，是隔壁宿舍楼的学长。

Q  为什么不接支付？

A  支付会把产品拖进资金与纠纷合规，而校园面交本身不需要它。省下的开发时间用来做流转档案和积分，这是我们的识别度。

Q  积分会不会被刷？

A  三条：算分只在云函数里做、每笔变动写流水、同一对用户 7 天只计一次。第一版积分只做展示，不兑换实物，刷了也没有收益。

13  本周就能做的三件事

| # | 动作 | 耗时 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拿原型找 5 个同学各走一遍，只记录“在哪一步停住了” | 1 小时 | 一份卡点清单（通常 3–5 条） |
| 2 | 开通云开发环境，建 books 集合并导入 30 条真数据（书名、课程、价格） | 2 小时 | 自己的第一份真实数据 |
| 3 | 按 2.3 的脚本录一遍 3 分钟演示，回看每页停留时长 | 1 小时 | 一版可用于评审的演示视频 |

这三件事不需要任何人写完代码就能开始，而且它们会立刻告诉你：这个设计稿里哪一页其实没人看得懂。

附：文件清单

校园书籍循环平台_交互原型.html    可点击原型，单文件，双击即开；答辩演示主文件

校园书籍循环平台_落地执行方案.docx    本文档：路径、选型、数据模型、排期、分工、风险

文档中的金额、周期与人力估算均按单校、课程项目规模给出，实际执行时按团队投入等比调整。